ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORME CONSOLIDADO CATCH & GO

Entrega 2

Taller Aplicado de Programación _ 002V — TPY1101

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Catch & Go — Plataforma de intermediación laboral temporal en Chile |
| Repositorio | https://github.com/ProgramacionDuoc26/Catch-Go.git |
| Periodo de planificación | 16 de Marzo al 8 de Junio de 2026 |
| Entrega 2 | 19 de mayo de 2026 — MVP funcional en nube / ambiente demo |
| Hito QA y mejoras | 8 de junio de 2026 — testing, seguridad y mejoras finales |
| Equipo | Nicolás Iturrieta Villalobos · Marco Tassara Carrasco · Miguel Arredondo Vargas |

# INDICE

Contenido

INDICE	2

1 INTRODUCCION	3

2 EQUIPO DE TRABAJO	3

3 CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD.	4

4 OBJETIVOS, ALCANCE Y ENTREGABLES DEL MVP	4

5 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	5

6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES	6

7 DISEÑO DE SOLUCIÓN: UML, WIREFRAMES, MER, GANTT Y ARQUITECTURA	7

8 STACK TECNOLOGICO	8

9 METODOLOGÍA SCRUM Y PLANIFICACIÓN	8

10 CARTA GANTT (16 MARZO AL 8 JUNIO 2026)	9

11 VALORIZACIÓN DEL PROYECTO EN CHILE	10

12 MODELO DE NEGOCIO	11

13 FACTORES PARA EVALUAR EL PROYECTO	12

14 PLAN DE PRUEBAS Y CALIDAD	12

15 RIESGOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES	13

16 EMPRESAS REFERENTES Y APRENDISAJES	13

17. CONDICIONES PARA EL ÉXITO FINAL	14

18. CONCLUSIÓN	14

19 FUENTES Y ANEXOS	15

# 1 INTRODUCCION

Catch & Go es una plataforma digital de intermediación laboral temporal orientada al mercado chileno. Su propósito es conectar empresas que necesitan cubrir turnos o labores puntuales con trabajadores disponibles que buscan ingresos flexibles y oportunidades cercanas a su ubicación.

El proyecto se presenta como un MVP académico desarrollado por tres integrantes, con dedicación parcial y foco en entregar una solución funcional, demostrable y documentada. La solución considera tres canales técnicos: backend con microservicios Java/Spring Boot, aplicación web en Next.js/TypeScript y aplicación móvil Android nativa en Kotlin/Jetpack Compose.

El informe consolida los contenidos de la Entrega 1 corregida, la documentación solicitada por la asignatura, la Carta Gantt realista, la valorización económica, el modelo de negocio referencial, los factores de evaluación del proyecto y los aprendizajes de empresas similares que han escalado en mercados de trabajo temporal, tareas por demanda o gestión de personas.

# 2 EQUIPO DE TRABAJO

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades reales en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Iturrieta Villalobos | Arquitecto / Product Owner / Backend | Coordinación del alcance, arquitectura técnica, backend, integración, matching inicial y validación de entregables. |
| Marco Tassara Carrasco | Scrum Master / QA / Android app | Gestión de sprints, pruebas, documentación QA, desarrollo Android, capa de red, login y apoyo Spring Boot. |
| Miguel Arredondo Vargas | Fullstack / Base de Datos / Frontend | Diseño de base de datos, frontend web, apoyo backend, persistencia, MER y documentación técnica. |

# 3 CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD.

El mercado laboral chileno presenta una brecha entre empresas que requieren cubrir necesidades operativas de forma rápida y trabajadores que buscan ingresos ocasionales, part-time o por turnos. Sectores como retail, gastronomía, eventos, logística y servicios operativos suelen necesitar personal con poco tiempo de anticipación, mientras que los portales tradicionales de empleo están diseñados para procesos más largos.

La oportunidad de Catch & Go está en reducir el tiempo de búsqueda y postulación, ordenar la información del trabajador y la empresa, incorporar geolocalización, reputación y un motor de matching automatizado. En esta etapa se declara como motor de scoring basado en reglas y no como modelo de Machine Learning entrenado con dataset productivo, para mantener coherencia con el avance real del repositorio y el alcance académico.

| Causa detectada | Efecto en el negocio | Respuesta propuesta por Catch & Go |
| --- | --- | --- |
| Reclutamiento manual por WhatsApp, llamadas o redes sociales | Demoras, desorden y baja trazabilidad | Publicación digital de ofertas y postulaciones registradas. |
| Falta de reputación verificable | Desconfianza entre empresa y trabajador | Perfil, evaluación post-servicio y ranking bidireccional. |
| Ofertas sin proximidad geográfica | Mayor ausentismo y baja respuesta | Registro de coordenadas y filtros por ubicación. |
| Procesos tradicionales lentos | Turnos sin cubrir y pérdida operacional | Matching automatizado y dashboard por rol. |

# 4 OBJETIVOS, ALCANCE Y ENTREGABLES DEL MVP

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web y móvil para conectar trabajadores y empresas en trabajos temporales, usando una arquitectura modular con microservicios Spring Boot, frontend web en Next.js y aplicación Android en Kotlin, integrando autenticación, perfiles, ofertas, postulaciones y matching automatizado como base del MVP académico.

4.2 OBJETIVOS ESPEDIFICOS

Implementar un backend modular con api-gateway, auth-service, profile-service, jobs-service y matching-service.

Crear una aplicación web con flujos diferenciados para trabajador, empresa y administración.

Crear una aplicación Android con diseño visual, login, capa de red, sesión local y pantallas base.

Desplegar un ambiente demostrable en nube o cloud académico, con variables de entorno y base de datos controlada.

Ejecutar un plan de pruebas que incluya backend, frontend, Android, seguridad básica y validación del entorno.

4.3 ENTREGABLE DEL MVP

| Módulo | Descripción | Estado esperado al 19 de mayo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Registro, login, JWT y control de sesión | Demo funcional con datos de prueba | Alta |
| Perfiles | Trabajador/empresa, datos base, habilidades, ubicación y rating inicial | CRUD básico y visualización | Alta |
| Ofertas laborales | Crear, listar, editar y consultar ofertas temporales georreferenciadas | Flujo demostrable web/backend | Alta |
| Postulaciones | Trabajador postula y empresa revisa candidatos | Tracking base | Alta |
| Matching automatizado | Scoring por habilidades, distancia, disponibilidad y reputación | Algoritmo inicial documentado | Alta |
| App web | Dashboards trabajador/empresa, ofertas, perfil, postulaciones | MVP navegable | Alta |
| App Android | Login, home, design system, red Retrofit y sesión local | MVP demostrable | Media-Alta |
| Cloud/demo | Frontend, backend y BD desplegados o ambiente cloud de pruebas | Smoke test y evidencias | Alta |

# 5 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

| Documento solicitado | Contenido requerido | Estado / propuesta para Catch & Go | Ubicación sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe | Contexto, problema, objetivos, alcance, arquitectura, metodología, planificación y calidad | Cubierto en este informe consolidado | Documentacion/Informe/ |
| UML | Casos de uso, clases, actividad, secuencia y componentes | Se documentan diagramas base y se recomienda mantenerlos en Draw.io/Lucid | Documentacion/UML/ |
| WireFrame / Mockup | Flujos visuales web y Android para trabajador/empresa | Mockups Figma y pantallas implementadas en web/Android | Documentacion/Mockup/ |
| MER / Modelo de datos | Entidades, relaciones, claves y migraciones | Modelo conceptual + migraciones Flyway/Prisma | Documentacion/MER/ y Producto/backend/db/migration/ |
| Gantt | Planificación por fechas, responsables y estados | Carta Gantt 16 marzo–8 junio 2026 incluida y valorizada | Documentacion/Diagrama_CartaGantt/ |
| QA / Plan de pruebas | Casos de prueba, criterios de aceptación, evidencia y resultados | Matriz QA por tipo de prueba y responsable | Documentacion/QA/ |
| Repositorio | Código fuente, scripts, librerías, README y ramas | GitHub ProgramacionDuoc26/Catch-Go | Producto/ y Gestión/ |

# 6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

6.1 REQUERIMIENTO FUNCIONALES

|  | Requerimiento | Módulo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar trabajadores y empresas con datos mínimos y rol definido. | auth-service / frontend / Android | Alta |
| RF-02 | Iniciar sesión con token JWT y persistir sesión en web/Android. | auth-service / common-jwt / DataStore | Alta |
| RF-03 | Crear y mantener perfil de trabajador/empresa, habilidades, comuna, ubicación y rating. | profile-service | Alta |
| RF-04 | Publicar ofertas temporales con rubro, horario, tarifa, ubicación y descripción. | jobs-service | Alta |
| RF-05 | Postular a una oferta y permitir seguimiento del estado. | jobs-service / frontend | Alta |
| RF-06 | Generar sugerencias de matching por scoring automatizado. | matching-service | Alta |
| RF-07 | Mostrar dashboard diferenciado para trabajador y empresa. | frontend web | Alta |
| RF-08 | Gestionar notificaciones y estados operativos básicos. | Redis / frontend | Media |

6.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| Atributo | Indicador | Mecanismo propuesto |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Accesos protegidos y datos sensibles controlados | JWT, HTTPS en nube, variables de entorno, CORS y checklist OWASP básico. |
| Mantenibilidad | Código separado por capas | Controller, Service, Repository, DTO, Mapper, Entity y librerías common. |
| Portabilidad | Ambiente reproducible | Docker Compose con PostgreSQL 15 y Redis 7. |
| Escalabilidad | Servicios independientes | Microservicios desacoplados y API Gateway. |
| Calidad | Pruebas por capa y evidencia | JUnit, Postman, pruebas manuales web, Espresso básico y matriz QA. |
| Usabilidad | Flujo simple para dos perfiles | Dashboards por rol y onboarding guiado. |

# 7 DISEÑO DE SOLUCIÓN: UML, WIREFRAMES, MER, GANTT Y ARQUITECTURA

7.1 DIAGRAMAS UML

| Diagrama | Contenido mínimo | Uso en defensa |
| --- | --- | --- |
| Casos de uso | Actor Trabajador, Actor Empresa, Actor Admin; login, crear perfil, publicar oferta, postular, revisar candidatos, evaluar. | Explicar alcance funcional del MVP. |
| Clases | UserAccount, Profile, JobOffer, JobApplication, MatchSuggestion, Rating, Subscription. | Mostrar modelo lógico de dominio. |
| Secuencia | Login JWT; publicación de oferta; postulación; cálculo de match. | Demostrar interacción frontend/API/backend/BD. |
| Componentes | Web App, Android App, API Gateway, microservicios, PostgreSQL, Redis, Supabase/Vercel/Railway. | Defender arquitectura técnica. |
| Actividad/BPMN | Flujo As-Is manual y flujo To-Be digital con plataforma. | Demostrar mejora del proceso de negocio. |

7.2 WIREFRAME / PANTALLAS MINIMAS

| Perfil | Pantallas mínimas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Público | Landing, quienes somos, contacto, login, registro y selección de rol | Entender propuesta y entrar al sistema. |
| Trabajador | Dashboard, ofertas, detalle oferta, postular, postulaciones, perfil, ajustes | Encontrar y postular a trabajos cercanos. |
| Empresa | Dashboard, crear oferta, lista ofertas, candidatos, perfil empresa, suscripción | Publicar necesidades y seleccionar postulantes. |
| Android | Splash, login, home, ofertas, perfil, estado de postulación | Uso móvil para trabajador. |

7.3 MER

| Entidad | Campos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| user_accounts | id, name, email, password_hash, role, phone, created_at | 1:1 con profile; emite tokens JWT. |
| profiles | id, user_id, type, rut, skills, commune, latitude, longitude, rating, plan | Pertenece a user_account; se vincula con ofertas/postulaciones. |
| job_offers | id, company_profile_id, title, description, sector, price, schedule, latitude, longitude, status | Empresa publica múltiples ofertas. |
| job_applications | id, job_offer_id, worker_profile_id, status, applied_at | Trabajador postula a múltiples ofertas. |
| match_suggestions | id, job_offer_id, worker_profile_id, score, reason | Resultado del motor de scoring. |
| ratings | id, from_profile_id, to_profile_id, score, comment | Construye reputación bidireccional. |
| transactions/subscriptions | id, profile_id, plan, amount, status | Complementario para planes de empresa/trabajador. |

# 8 STACK TECNOLOGICO

| Capa | Tecnología real | Evidencia / uso |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java 21, Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Maven multi-módulo | api-gateway, auth-service, profile-service, jobs-service, matching-service. |
| Seguridad | Spring Security + JWT | common-security y common-jwt. |
| Persistencia | PostgreSQL 15, Spring Data JPA, Flyway | Migraciones db/migration/V*.sql por servicio. |
| Cache/eventos | Redis 7 | Sesiones, notificaciones y apoyo a matching. |
| Frontend web | Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS | Dashboards, ofertas, candidatos, perfil, login/registro. |
| BaaS/ORM | Supabase + Prisma | Autenticación/BD complementaria y schema.prisma. |
| Android | Kotlin, Jetpack Compose, Hilt, Retrofit, OkHttp, DataStore | Design system, login, capa de red y sesión. |
| Infraestructura | Docker Compose, Railway, Vercel, Supabase | Entorno local y despliegue académico. |
| Repositorio | GitHub con GitFlow | main, develop, qa, release/v1.0 y feature/*. |

# 9 METODOLOGÍA SCRUM Y PLANIFICACIÓN

El proyecto utiliza Scrum con ciclos cortos, revisión de incrementos y control de entregables. Al ser un equipo de tres integrantes, se recomienda trabajar con sprints de una semana, reuniones breves de seguimiento y una rama por funcionalidad.

| Artefacto / rito | Aplicación en Catch & Go | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Historias priorizadas: auth, perfiles, ofertas, matching, web, Android y QA. | Continuo |
| Sprint Backlog | Tareas semanales por integrante con evidencia esperada. | Semanal |
| Daily / seguimiento | Qué hice, qué haré, bloqueos; puede ser por WhatsApp/GitHub. | 3 veces por semana o diario según carga |
| Sprint Review | Demostración al docente: software, evidencias, Postman y capturas. | Fin de sprint |
| Retrospective | Ajuste de alcance, deuda técnica, riesgos y mejoras. | Fin de sprint |

# 10 CARTA GANTT (16 MARZO AL 8 JUNIO 2026)

La planificación considera un equipo académico de tres integrantes, dedicación parcial y un objetivo realista: llegar al 19 de mayo con una segunda entrega funcional en nube o ambiente demo, y cerrar al 8 de junio con pruebas, seguridad, correcciones y mejoras finales.

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Horas | Costo valorizado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y alcance | 16-03-2026 | 22-03-2026 | Todo el equipo | 32 | $298.000 CLP | Cerrado |
| 2 | Requerimientos y backlog | 23-03-2026 | 29-03-2026 | Nicolás | 26 | $243.000 CLP | Cerrado |
| 3 | Arquitectura técnica | 30-03-2026 | 05-04-2026 | Nicolás | 26 | $249.000 CLP | Cerrado |
| 4 | UML / MER / BPMN | 01-04-2026 | 12-04-2026 | Miguel + Marco | 24 | $222.000 CLP | Cerrado |
| 5 | Wireframes y UX | 06-04-2026 | 19-04-2026 | Marco + Miguel | 28 | $256.000 CLP | Cerrado |
| 6 | Backend base | 13-04-2026 | 26-04-2026 | Nicolás | 34 | $331.000 CLP | Cerrado |
| 7 | Auth + Profile service | 20-04-2026 | 03-05-2026 | Nicolás + Miguel | 34 | $328.000 CLP | Cerrado |
| 8 | Jobs service | 27-04-2026 | 10-05-2026 | Miguel + Nicolás | 34 | $325.000 CLP | Cerrado |
| 9 | Matching inicial | 04-05-2026 | 17-05-2026 | Nicolás | 34 | $319.000 CLP | Cerrado |
| 10 | Frontend web | 27-04-2026 | 17-05-2026 | Miguel + Nicolás | 48 | $454.000 CLP | En desarrollo |
| 11 | App Android | 27-04-2026 | 17-05-2026 | Marco | 40 | $350.000 CLP | En desarrollo |
| 12 | Integración cloud | 11-05-2026 | 19-05-2026 | Todo el equipo | 30 | $280.000 CLP | Planificado |
| 13 | Entrega 2 | 16-05-2026 | 19-05-2026 | Todo el equipo | 24 | $224.000 CLP | Planificado |
| 14 | Pruebas unitarias e integración | 20-05-2026 | 31-05-2026 | Marco + Miguel | 36 | $327.000 CLP | Planificado |
| 15 | Seguridad y rendimiento | 25-05-2026 | 04-06-2026 | Marco + Nicolás | 28 | $257.000 CLP | Planificado |
| 16 | Mejoras finales | 01-06-2026 | 08-06-2026 | Todo el equipo | 30 | $280.000 CLP | Planificado |

Total valorizado del MVP educativo: 508 horas de trabajo académico/técnico, equivalente a $4.743.000 CLP como costo de reposición referencial. Este monto no representa desembolso real, sino valorización del trabajo si se comprara en el mercado bajo tarifas junior/semisenior ajustadas a un contexto educacional.

# 11 VALORIZACIÓN DEL PROYECTO EN CHILE

Para evitar sobreestimar el proyecto, se separan dos miradas: valor educativo del MVP y valor de mercado si una empresa chilena tercerizara una solución similar. El equipo no incurre en remuneraciones reales, pero el trabajo posee valor económico por horas técnicas, herramientas, gestión, QA y despliegue.

| Concepto | Criterio usado | Valor estimado |
| --- | --- | --- |
| Horas del equipo | 508 horas acumuladas entre tres integrantes, con tarifas académicas por rol entre $8.500 y $10.000 CLP/hora. | $4.743.000 CLP |
| Cloud académico | Uso de Vercel Hobby, Supabase/Railway free trial o planes bajos; bajo tráfico de demostración. | $0 a $60.000 CLP/mes aprox. |
| Herramientas | GitHub, Figma/Draw.io/Lucid free o académico, Android Studio, VS Code, Docker. | $0 a $30.000 CLP/mes aprox. |
| Valor de mercado tercerizado | Equipo externo desarrollando web + backend + Android + BD + QA + despliegue. | $18.000.000 a $35.000.000 CLP |
| MVP educacional presentado | Costo real desembolsado bajo, pero con valor técnico documentado. | $4.743.000 CLP referencial |

11.1 SUPUESTOS DE COSTOS

| Servicio | Uso en proyecto | Dato de mercado usado en el supuesto |
| --- | --- | --- |
| Railway | Backend Spring Boot, PostgreSQL o servicios demo | Free trial inicial y plan Hobby con mínimo de uso de USD 5; Pro desde USD 20 mínimo de uso. |
| Vercel | Frontend Next.js | Hobby gratis para proyectos personales; Pro desde USD 20/mes + uso adicional. |
| Supabase | BD/BaaS complementario | Free tier para MVP y Pro referencial desde USD 25/mes + uso. |
| Google Maps Platform | Geocoding/Geolocation y mapas | Geocoding/Geolocation con free usage cap de 10.000 solicitudes y precio por 1.000 usos después del tramo gratuito. |

# 12 MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio se plantea como un marketplace laboral temporal. Para una etapa inicial se propone no depender de comisión por pago dentro de la plataforma, sino combinar planes de empresa, publicación destacada y, a futuro, una comisión transaccional cuando exista validación legal y operacional.

| Año | Empresas activas | ARPA mensual | Jobs/emp/mes | Ticket prom. | Take rate | Ingresos totales | Costos operativos | Flujo neto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | $35.000 CLP | 4 | $25.000 CLP | 8% | $12.900.000 CLP | $3.900.000 CLP | $6.570.000 CLP |
| 2 | 60 | $40.000 CLP | 6 | $27.000 CLP | 8% | $38.131.200 CLP | $10.900.000 CLP | $19.878.776 CLP |
| 3 | 120 | $50.000 CLP | 8 | $30.000 CLP | 9% | $103.104.000 CLP | $23.700.000 CLP | $57.964.920 CLP |
| 4 | 200 | $60.000 CLP | 10 | $32.000 CLP | 9% | $213.120.000 CLP | $44.500.000 CLP | $123.092.600 CLP |
| 5 | 320 | $70.000 CLP | 12 | $35.000 CLP | 10% | $430.080.000 CLP | $76.500.000 CLP | $258.113.400 CLP |

La proyección es referencial y debe ser validada con empresas reales. Para defensa académica, se recomienda presentar este modelo como escenario conservador de validación y no como promesa financiera.

# 13 FACTORES PARA EVALUAR EL PROYECTO

La evaluación global ponderada del proyecto alcanza 3,834 sobre 5, equivalente a un desempeño medio-alto para un MVP educativo, con mejora prioritaria en normativa laboral, seguridad, pruebas e integración.

| Factor | Peso | Puntaje | Ponderado | Riesgo | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factibilidad técnica | 18% | 4.2 | 0.756 | Integración incompleta | Reducir alcance a auth + jobs + matching |
| Factibilidad operativa | 15% | 4.0 | 0.600 | Baja adopción por complejidad | Onboarding guiado y pruebas con usuarios |
| Factibilidad económica | 15% | 3.8 | 0.570 | Supuestos inflados | Validar precios con 5 empresas reales |
| Factibilidad legal/normativa | 12% | 3.2 | 0.384 | Riesgo por relación laboral/contratos | Asesoría docente/legal y enfoque marketplace |
| Seguridad | 12% | 3.6 | 0.432 | Exposición de credenciales/datos | Variables de entorno y no subir secretos |
| Calidad y pruebas | 12% | 3.7 | 0.444 | Errores en defensa | Congelar alcance el 19 de mayo y testear |
| Escalabilidad | 8% | 4.0 | 0.320 | Costos cloud suben | Monitoreo y límites de uso |
| Diferenciación/mercado | 8% | 4.1 | 0.328 | No lograr masa crítica | Piloto acotado por comuna/rubro |

# 14 PLAN DE PRUEBAS Y CALIDAD

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramienta | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias backend | Validar servicios, repositorios y lógica de negocio. | JUnit 5 / Mockito / Spring Boot Test | Marco + Miguel | Reporte de ejecución y capturas. |
| Integración API | Validar gateway y rutas /auth, /profiles, /jobs y /matching. | Postman / Swagger | Nicolás + Marco | Colección Postman y respuesta 200/401/400. |
| Base de datos | Verificar migraciones y backup/restore. | Flyway / pg_dump / pg_restore | Miguel | Script y log de restauración. |
| Frontend web | Validar login, registro, dashboards, ofertas y postulaciones. | Checklist manual / navegador | Nicolás + Miguel | Capturas y matriz de casos. |
| Android | Validar login, navegación, sesión local y consumo API. | Emulador / Logcat / Espresso básico | Marco | Capturas y logs. |
| Seguridad | Validar JWT, CORS, variables y rutas protegidas. | Postman + OWASP básico | Marco | Checklist de seguridad. |
| Smoke cloud | Comprobar que ambiente demo levanta y responde. | URL pública + healthcheck | Todo el equipo | URL, capturas y logs. |

# 15 RIESGOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| Riesgo / supuesto | Impacto | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| El equipo es de solo tres integrantes con dedicación parcial. | Sobrecarga y retrasos. | Congelar alcance el 19 de mayo; priorizar auth, perfiles, ofertas, matching y demo. |
| Ramas con funcionalidades no consolidadas. | La demo puede no reflejar todo el trabajo real. | Actualizar develop y qa; hacer PR por módulo desde feature/init-frontend. |
| Declarar Machine Learning sin modelo entrenado. | Observación docente por sobrealcance. | Presentar matching por scoring y roadmap de ML posterior. |
| Cloud free con límites. | Caídas o suspensión por uso/idle. | Mantener demo local con Docker como respaldo y controlar variables de entorno. |
| Datos personales y normativa laboral. | Riesgo legal si se escala sin control. | Términos, privacidad, consentimiento y asesoría antes de producción real. |
| Marketplace sin masa crítica. | Poca adopción inicial. | Piloto por comuna y rubro; validar con empresas reales. |

# 16 EMPRESAS REFERENTES Y APRENDISAJES

Catch & Go se parece a empresas que combinan marketplace, gestión de trabajadores, reputación, geolocalización y operación. Ninguna debe copiarse directamente; sirven como referencia para definir qué condiciones aumentan la probabilidad de éxito.

| Empresa | Similitud | Qué logró | Lección útil | Aplicación en Catch & Go |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Job&Talent | Marketplace/gestión de personal temporal a gran escala | Cerró ronda con valoración aproximada de EUR 1.300 millones; uso de IA para reclutamiento y gestión laboral. | La IA agrega valor cuando resuelve reclutamiento real y medible. | Priorizar matching medible, validación de identidad, entrevistas o filtros y trazabilidad de contratación. |
| Airtasker | Marketplace horizontal de tareas y trabajos puntuales | Creció mediante comunidad, volumen transaccional y reputación entre usuarios. | La confianza y liquidez del marketplace importan más que muchas pantallas. | Partir con pocos rubros y una zona geográfica acotada para generar masa crítica. |
| Cornershop | Startup chilena de intermediación por app, geolocalización y operación local | Escaló desde Chile/México y fue adquirida por Uber; validó que la operación local es clave. | El software debe ir acompañado de procesos operativos, soporte y control de calidad. | Diseñar validación de empresas/trabajadores, soporte y seguimiento de cada trabajo. |
| Buk | SaaS chileno de RR.HH. con expansión regional | Creció desde Chile resolviendo gestión de personas y cumplimiento local. | Adaptarse a normativa y dolores reales de RR.HH. genera confianza empresarial. | Incluir trazabilidad, perfiles, reportes y cumplimiento de datos personales/laborales. |

# 17. CONDICIONES PARA EL ÉXITO FINAL

•	Partir con un nicho: no abordar todos los trabajos al inicio; elegir 1 o 2 rubros como logística/eventos/retail y una zona acotada de Santiago.

•	Validar con clientes reales: entrevistar al menos 5 empresas y 10 trabajadores para ajustar campos, tarifas, dolores y flujo de contratación.

•	Construir confianza: verificación de identidad, reputación, historial de trabajos, evidencias y soporte ante problemas.

•	Medir KPI: tiempo para cubrir una oferta, tasa de postulación, tasa de aceptación, asistencia, rating promedio y recurrencia de empresas.

•	Control legal: términos y condiciones, privacidad, consentimiento de datos, rol de intermediación y límites de responsabilidad laboral.

•	Enfocar el MVP: entregar menos funcionalidades, pero integradas, probadas y defendibles técnicamente.

•	Escalar después del piloto: solo incorporar pagos, IA avanzada o suscripciones cuando exista uso real y validación del mercado.

# 18. CONCLUSIÓN

Catch & Go es un proyecto viable a nivel académico y con una oportunidad de mercado clara, siempre que su alcance sea presentado de forma realista. El repositorio evidencia una base técnica sólida con microservicios, frontend web, Android, Docker, PostgreSQL, Redis y una estrategia GitFlow. Sin embargo, para la entrega se debe evitar sobredeclarar Machine Learning y posicionar el avance como un motor de matching automatizado por scoring, con evolución futura hacia ML cuando exista dataset real.

La Carta Gantt realista permite ordenar el trabajo desde el 16 de marzo hasta el 19 de mayo para la entrega funcional en nube, y desde el 20 de mayo hasta el 8 de junio para pruebas, seguridad y mejoras. La valorización educativa de $4.743.000 CLP es coherente con 508 horas de trabajo de tres integrantes y permite justificar el valor del MVP sin inflar costos. Si el mismo producto se tercerizara en el mercado chileno, el rango razonable estaría entre $18 y $35 millones CLP, dependiendo del nivel de integración, QA, despliegue y soporte.

La enseñanza de referentes como Job&Talent, Airtasker, Cornershop y Buk es consistente: el éxito no depende solo del software, sino de resolver un dolor real, lograr confianza, generar masa crítica, validar con usuarios, medir resultados y adaptarse a la normativa local. Para Catch & Go, el camino recomendado es defender un MVP acotado, funcional, probado y con roadmap claro hacia piloto real.

# 19 FUENTES Y ANEXOS

| Fuente | Dato utilizado | URL |
| --- | --- | --- |
| Repositorio Catch & Go | Estructura, stack, ramas y alcance técnico | https://github.com/ProgramacionDuoc26/Catch-Go.git |
| Railway Pricing | Free trial, Hobby USD 5 mínimo de uso y Pro USD 20 mínimo de uso | https://railway.com/pricing |
| Vercel Pricing | Hobby gratis y Pro USD 20/mes + uso adicional | https://vercel.com/pricing |
| Supabase Pricing | Free tier y Pro referencial desde USD 25/mes + uso | https://supabase.com/pricing |
| Google Maps Platform Pricing | Geocoding/Geolocation con free usage cap de 10.000 y tarifa por 1.000 usos | https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing |
| Cinco Días / El País | Job&Talent: ronda de EUR 92 millones y valoración EUR 1.300 millones | https://cincodias.elpais.com/companias/2025-04-10/jobtalent-cierra-una-ronda-de-92-millones-con-una-valoracion-de-1300-millones-y-da-entrada-a-blackrock.html |
| Excel entregado | Gantt, valorización, modelo de negocio, evaluación y referentes | Gantt Catch_and_go.xlsx |