| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 16.939.877-1 | 21.001.403-9 | 16.902.961-K |
| Nombres | Nicolás | Marco | Miguel |
| Apellidos | Iturrieta Villalobos | Tassara Carrasco | Arredondo Vargas |
| Roles | QA / Testing / Frontend | Scrum Master / QA / Backend | Fullstack Dev / Base de Datos |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Catch and Go |
| --- | --- |
| Implementación de Auth Service, Profile Service y Jobs Service con Spring Boot y PostgreSQL. | Plataforma digital que conecta trabajadores disponibles con empresas que necesitan cubrir vacantes temporales de forma urgente, mediante geolocalización, matching inteligente y sistema de reputación bidireccional. |
| Problemática detectada | Las empresas no cuentan con una herramienta digital especializada para cubrir turnos temporales de forma inmediata, mientras los trabajadores no encuentran plataformas que los conecten rápidamente con oportunidades cercanas compatible con su disponibilidad. |
| Solución esperada | Plataforma web y app móvil Android con motor de matching geolocalizado y sistema de ranking bidireccional. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma digital escalable basada en arquitectura de microservicios que conecte trabajadores disponibles con empresas que requieren cobertura laboral temporal, mediante geolocalización en tiempo real y un sistema de reputación bidireccional. |
| Objetivos específicos | OE1: Diseñar e implementar un motor de matching inteligente basado en proximidad geográfica, disponibilidad y reputación. OE2: Desplegar la solución como sistema distribuido en infraestructura cloud garantizando disponibilidad y escalabilidad. |
| Alcance del proyecto | El MVP contempla 4 módulos: registro y autenticación de usuarios y empresas, publicación de empleos temporales georreferenciados, motor de postulación y matching geolocalizado, y sistema de ranking y reputación bidireccional. Alcance inicial: mercado chileno, plataforma web escritorio y app Android. |

3. Contexto del proyecto

El mercado laboral actual presenta una brecha estructural no resuelta: las empresas —especialmente en retail, gastronomía, eventos y logística— necesitan cubrir turnos temporales de forma inmediata, mientras los procesos de contratación tradicionales son lentos e ineficientes para esta urgencia. En paralelo, existe una oferta laboral desaprovechada: personas que buscan ingresos adicionales no encuentran plataformas que los conecten rápidamente con oportunidades cercanas. Esta doble desconexión genera costos operativos elevados para las empresas y oportunidades económicas perdidas para los trabajadores. Catch and Go nace como respuesta a esta brecha, ofreciendo conexión laboral inmediata mediante geolocalización, matching inteligente y sistema de confianza bidireccional. Público objetivo: empresas de retail, gastronomía, eventos y logística en Chile; trabajadores independientes que buscan ingresos flexibles. Ninguna plataforma existente en el mercado hispanohablante combina urgencia, geolocalización y reputación bidireccional.

El mercado laboral actual presenta una brecha estructural no resuelta: las empresas —especialmente en retail, gastronomía, eventos y logística— necesitan cubrir turnos temporales de forma inmediata, mientras los procesos de contratación tradicionales son lentos e ineficientes para esta urgencia. En paralelo, existe una oferta laboral desaprovechada: personas que buscan ingresos adicionales no encuentran plataformas que los conecten rápidamente con oportunidades cercanas. Esta doble desconexión genera costos operativos elevados para las empresas y oportunidades económicas perdidas para los trabajadores. Catch and Go nace como respuesta a esta brecha, ofreciendo conexión laboral inmediata mediante geolocalización, matching inteligente y sistema de confianza bidireccional. Público objetivo: empresas de retail, gastronomía, eventos y logística en Chile; trabajadores independientes que buscan ingresos flexibles. Ninguna plataforma existente en el mercado hispanohablante combina urgencia, geolocalización y reputación bidireccional.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

El proyecto utiliza metodología Scrum con ciclo de vida incremental. Se organizan sprints semanales con Daily Stand-up (15 min), Sprint Planning, Sprint Review y Retrospectiva. El equipo se distribuye en 4 fases: Setup (S1-S3): análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, configuración de repositorio y entorno cloud. Fase 1 Core (S4-S7): Auth Service, User/Company Service, Jobs Service. Fase 2 Matching (S8-S11): Matching Service, GeoLocation Service, Ranking Service. Fase 3 Frontend (S12-S15): App Android + Web Next.js. Fase 4 Cierre (S16-S18): pruebas finales, documentación y presentación. Roles: Nicolás Iturrieta (Arquitecto/Product Owner/Frontend), Marco Tassara (Scrum Master/QA/Backend), Miguel Arredondo (Fullstack/Base de Datos). Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario, incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura: Railway (PaaS) + AWS/Azure/GCP Free Tier. Arquitectura: Microservicios (API Gateway, Auth, Profile, Jobs, Matching). Lenguajes: Java (Spring Boot), Kotlin (Android), JavaScript/TypeScript (Next.js/React). Frameworks: Spring Boot, Next.js, React, Android Studio. Base de datos: PostgreSQL + Redis (caché). Repositorio: GitHub con GitFlow (https://github.com/Nicolasiturrieta/Catch-Go.git). Geolocalización: Mapbox / Google Maps API. Contenedores: Docker + Docker Compose. Mensajería: Kafka / RabbitMQ. Seguridad: JWT + HTTPS/TLS + Spring Security.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo Core Services (Auth, Profile, Jobs) | Implementación de Auth Service, Profile Service y Jobs Service con Spring Boot y PostgreSQL. | Java, Spring Boot, PostgreSQL, Docker | S4 – S7 (4 semanas) | Iturrieta + Tassara + Arredondo | IL 1.4 – Fase 1 Core Services |
| 1 | Análisis de Requerimientos | Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | Equipo completo, plantillas de requerimientos | S1 – S2 (2 semanas) | Todo el equipo | IL 1.1, 1.2 |
| 2 | Diseño de Arquitectura y Setup | Diseño de microservicios, configuración de repositorio GitHub y entorno cloud. | GitHub, Railway, Docker | S2 – S3 (2 semanas) | Iturrieta + Arredondo | IL 1.3 |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Implementación de Auth Service, Profile Service y Jobs Service con Spring Boot y PostgreSQL. | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 22 | Diagrama de Ishikawa | Análisis causa-efecto de la problemática del proyecto. | https://drive.google.com/file/d/1F9immxBCVVfVegFIH8hdNi-BpSrutgkh/view |
| 33 Diagrama de Flujo As-Is | Flujo actual del proceso sin la plataforma Catch and Go. | https://drive.google.com/file/d/1ZgMwwJ-NeGh5v1XrOaoCMwy5aN2R_5gC/view |  |
| 44 | Mockups de Interfaz | Diseño de pantallas principales del MVP (Figma + draw.io). | https://www.figma.com/design/7Akvtq0KviD3QjpitOvjos/ |
| 55 | Carta Gantt | Planificación semestral del proyecto con 18 semanas y 4 fases. | https://lucid.app/lucidspark/884e5299-4e53-4def-8c3d-c003af9e3f78/edit |
| 66 | Repositorio GitHub | Código fuente del proyecto con GitFlow. | https://github.com/Nicolasiturrieta/Catch-Go.git |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Diagrama de Ishikawa: https://drive.google.com/file/d/1F9immxBCVVfVeFIH8hdNiBpSrutgkh/view?usp=drive_link Diagrama As-Is: https://drive.gogle.com/file/d/1ZgMwwJNeGh5v1XrOaoCMwy5aN2R_5gC/view?usp=drive_link Mockup (Figma): https://www.figma.com/design/7Akvtq0KviD3QjpitOvjos/ Repositorio GitHub: https://github.com/Nicolasiturrieta/Catch-Go.git Carta Gantt: https://lucid.app/lucidspark/884e5299-4e53-4def-8c3d-c003af9e3f78/edit